BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. MÔ TẢ TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Hệ thống Quản lý Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) và Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN) là giải pháp phần mềm toàn diện nhằm số hóa, chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình đào tạo thực tế tại Khoa Công nghệ Thông tin. Hệ thống thiết lập một nền tảng quản trị tập trung, kết nối chặt chẽ và tương tác thời gian thực giữa 5 nhóm đối tượng người dùng: Sinh viên (STUDENT), Giảng viên hướng dẫn & phản biện (LECTURER), Trưởng bộ môn & Quản trị viên (TBM/ADMIN), và Đơn vị Doanh nghiệp tiếp nhận thực tập (COMPANY). Thông qua hệ thống, mọi công tác từ khởi tạo học kỳ, đăng ký đề tài/vị trí thực tập, phân công chỉ định giảng viên dựa trên định mức sĩ số hướng dẫn, theo dõi tiến độ định kỳ, nộp báo cáo đính kèm tài liệu, trao đổi tin nhắn trực tuyến đến quy trình đánh giá kết quả đều được quản lý minh bạch và chính xác.

Về phạm vi quản lý Thực tập Doanh nghiệp (TTDN), hệ thống hỗ trợ sinh viên đăng ký đơn vị thực tập liên kết hoặc tự liên hệ, TBM xét duyệt và phân công GVHD, giảng viên phê duyệt tiếp nhận, sinh viên nộp báo cáo thực tập định kỳ có đính kèm file, đồng thời cung cấp cơ chế đánh giá linh hoạt cho Doanh nghiệp qua 2 kênh: trực tiếp từ tài khoản doanh nghiệp hoặc thông qua Liên kết đánh giá công khai (Public Evaluation Link) bảo mật bằng mã token không cần đăng nhập. Đặc biệt, hệ thống tích hợp luồng xin cấp lại link đánh giá có sự phê duyệt của TBM. Về phạm vi quản lý Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN), hệ thống quản lý đăng ký đề tài theo hình thức cá nhân (1 sinh viên) hoặc nhóm (2 sinh viên) với tính năng tra cứu bạn cùng nhóm qua MSSV và chọn GVHD còn chỉ tiêu, nộp báo cáo tiến độ tuần/tháng, GVHD phản hồi nhận xét, TBM phân công 2 Cán bộ phản biện, tổ chức chấm điểm độc lập 3 thành phần (GVHD, Cán bộ phản biện 1, Cán bộ phản biện 2) và tự động tính toán điểm trung bình tổng kết, xếp loại khóa luận, xuất dữ liệu toàn diện ra file Excel.

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Toàn bộ các công nghệ dưới đây được xác định trực tiếp từ mã nguồn thực tế (package.json và các module triển khai trong frontend/backend):

| STT | Thành phần | Công nghệ / Phiên bản | Vai trò và chức năng trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frontend Core | React 19.2.8 & Vite 8.2.0 | Xây dựng giao diện người dùng Single Page Application (SPA), render component hiệu năng cao, cơ chế Fast Refresh và tối ưu hóa bundle. |
| 2 | Giao diện & Styling | Tailwind CSS 4.3.3 & @tailwindcss/vite | Thiết kế giao diện responsive, hiện đại, phối màu trực quan, tích hợp clsx và tailwind-merge để xử lý class CSS linh hoạt. |
| 3 | Định tuyến & Điều hướng | React Router DOM 7.18.2 | Quản lý điều hướng client-side, bảo vệ các tuyến đường riêng biệt theo vai trò (Role-based Protected Routes: Student, Lecturer, TBM, Company, Admin). |
| 4 | Giao tiếp HTTP / API | Axios 1.19.0 | Thực hiện các HTTP request đến RESTful API Backend, quản lý cookie thông tin xác thực, xử lý interceptor bắt lỗi tập trung. |
| 5 | Iconography | Lucide React 1.32.0 | Hệ thống bộ icon vector chuẩn cho các dashboard, bảng dữ liệu, nút thao tác và thanh điều hướng. |
| 6 | Backend Core | Node.js & Express.js 5.2.1 | Xây dựng hệ thống RESTful API server mạnh mẽ, xử lý middleware, định tuyến nghiệp vụ, phân quyền và kiểm soát dữ liệu. |
| 7 | Cơ sở dữ liệu | MongoDB & Mongoose 9.9.2 | Cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ hướng tài liệu, Mongoose ODM định nghĩa Schema chặt chẽ, ràng buộc quan hệ, validation và populate dữ liệu. |
| 8 | Xác thực & Bảo mật | JSON Web Token (jsonwebtoken 9.0.3) & bcryptjs 3.0.3 | Sinh và kiểm tra Access Token (Bearer header), Refresh Token (HttpOnly Cookie), mã hóa một chiều băm mật khẩu bảo mật người dùng. |
| 9 | Thời gian thực (Real-time) | Socket.IO 4.8.3 (Server & Client) | Giao tiếp hai chiều thời gian thực (WebSocket) phục vụ tính năng Nhắn tin trực tiếp (Chat) và Thông báo hệ thống tức thì (Notification). |
| 10 | Upload tài liệu | Multer 2.2.0 | Middleware xử lý tải lên file báo cáo thực tập, file tiến độ khóa luận (PDF, DOCX, ZIP), kiểm tra định dạng và lưu trữ an toàn. |
| 11 | Xuất báo cáo Excel | ExcelJS 4.4.0 | Tạo và định dạng tự động file bảng tính Excel (.xlsx) xuất danh sách sinh viên thực tập, phân công giảng viên và kết quả chấm điểm khóa luận. |
| 12 | Kiểm tra dữ liệu | Express-Validator 7.3.2 | Validate và làm sạch dữ liệu đầu vào tại các Endpoint API (email, mã số sinh viên, điểm số, ngày tháng). |
| 13 | Môi trường phát triển | Dotenv 17.4.2 & Nodemon 3.1.14 | Quản lý cấu hình biến môi trường an toàn và tự động nạp lại mã nguồn server khi phát triển. |

3. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

Dưới đây là các luồng quy trình nghiệp vụ cốt lõi được trích xuất chính xác từ kiến trúc Router, Controller, Service và Giao diện trong source code:

3.1. Luồng Quản lý & Đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN)

▶ Bước 1 (Sinh viên đăng ký): Sinh viên đăng nhập hệ thống, chọn học kỳ hiện tại, xem danh sách công ty liên kết hoặc tự nhập thông tin doanh nghiệp tiếp nhận, vị trí thực tập, thời gian dự kiến và nộp đơn đăng ký thực tập (API: POST /api/internships).

▶ Bước 2 (TBM xét duyệt đơn): Trưởng bộ môn (TBM) vào trang quản lý TTDN kiểm tra hồ sơ đăng ký của sinh viên, xem xét tính hợp lệ của doanh nghiệp và bấm 'Phê duyệt' hoặc 'Từ chối' kèm lý do (API: PATCH /api/internships/:id/approve).

▶ Bước 3 (TBM phân công GVHD): Với các đơn đã duyệt, TBM chọn Giảng viên hướng dẫn từ danh sách giảng viên còn chỉ tiêu sĩ số (dựa trên maxSupervisedStudents) và gán giảng viên phụ trách (API: PATCH /api/internships/:id/assign-lecturer).

▶ Bước 4 (GVHD tiếp nhận): Giảng viên nhận thông báo được phân công, vào mục 'Danh sách TTDN phụ trách' để xem thông tin sinh viên và chọn 'Chấp nhận hướng dẫn' (API: PATCH /api/internships/:id/supervisor-accept).

▶ Bước 5 (Theo dõi, nộp báo cáo & hoàn tất): Sinh viên thực hiện thực tập, nộp báo cáo định kỳ. Sau khi có kết quả đánh giá từ doanh nghiệp, GVHD/TBM hoàn tất đợt thực tập và khóa đánh giá (API: PATCH /api/internships/:id/complete).

3.2. Luồng Đánh giá Doanh nghiệp (Company Evaluation)

▶ Bước 1 (Doanh nghiệp tiếp nhận đánh giá): Hệ thống hỗ trợ 2 kênh đánh giá: (Kênh 1) Doanh nghiệp đăng nhập tài khoản /company để xem danh sách sinh viên thực tập; hoặc (Kênh 2) Người hướng dẫn tại công ty mở Liên kết đánh giá công khai được sinh viên gửi.

▶ Bước 2 (Điền phiếu đánh giá): Người đại diện doanh nghiệp chấm điểm chi tiết theo các tiêu chí: Ý thức kỷ luật, Thái độ làm việc, Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng thực tế và Điểm trung bình tổng kết (thang điểm 10), kèm nhận xét ưu/nhược điểm.

▶ Bước 3 (Gửi kết quả đánh giá): Doanh nghiệp xác nhận và bấm 'Gửi đánh giá' (API: POST /api/evaluations hoặc POST /api/evaluations/public/:token). Hệ thống lưu kết quả vào Model Evaluation và cập nhật trạng thái đã nộp.

▶ Bước 4 (Tổng hợp & Đồng bộ kết quả): Kết quả đánh giá lập tức được đồng bộ vào hồ sơ thực tập của sinh viên, hiển thị trên Dashboard của Giảng viên hướng dẫn và trang quản trị TBM.

3.3. Luồng Tạo và Quản lý Link Đánh giá Doanh nghiệp cho Sinh viên

▶ Bước 1 (Sinh viên yêu cầu tạo link): Tại trang 'Thực tập của tôi', sinh viên bấm 'Tạo link đánh giá cho Doanh nghiệp' (API: POST /api/evaluations/student/create-link).

▶ Bước 2 (Hệ thống sinh mã Token bảo mật): Backend sinh một mã token ngẫu nhiên bảo mật (crypto UUID), liên kết trực tiếp với sinh viên và đợt thực tập, thiết lập thời hạn hiệu lực theo mốc thời gian của Học kỳ.

▶ Bước 3 (Gửi link cho Doanh nghiệp): Sinh viên sao chép đường dẫn (định dạng /company-evaluation/{token}) gửi qua email hoặc tin nhắn cho cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

▶ Bước 4 (Truy cập không cần đăng nhập): Doanh nghiệp mở link, giao diện hiển thị thông tin sinh viên và phiếu đánh giá bảo mật mà không yêu cầu tài khoản hay mật khẩu.

▶ Bước 5 (Tự động vô hiệu hóa khi hoàn tất): Sau khi doanh nghiệp nộp đánh giá thành công, token được chuyển sang trạng thái đã sử dụng (SUBMITTED) nhằm ngăn chặn việc sửa đổi hoặc nộp đè trái phép.

3.4. Luồng Yêu cầu Tạo lại Link Đánh giá (Re-create Evaluation Link)

▶ Bước 1 (Sinh viên gửi yêu cầu cấp lại): Khi link đánh giá bị hết hạn, gửi nhầm email hoặc doanh nghiệp cần cập nhật lại điểm số, sinh viên gửi đơn 'Yêu cầu cấp lại link' kèm lý do giải trình cụ thể (API: POST /api/evaluations/student/request-recreate). Trạng thái chuyển thành PENDING_RECREATE.

▶ Bước 2 (TBM tiếp nhận yêu cầu): Trưởng bộ môn truy cập trang 'Quản lý đánh giá doanh nghiệp', chuyển sang tab 'Yêu cầu cấp lại link' để xem danh sách yêu cầu chờ duyệt (API: GET /api/evaluations/tbm/recreate-requests).

▶ Bước 3 (TBM phê duyệt hoặc từ chối): TBM kiểm tra lý do và bấm 'Phê duyệt cấp lại' (API: POST /api/evaluations/tbm/approve-recreate/:id) hoặc 'Từ chối' kèm lý do phản hồi.

▶ Bước 4 (Cấp phát Token mới): Nếu được duyệt, hệ thống hủy mã token cũ, tự động sinh mã Token mới, gia hạn thời gian đánh giá và gửi thông báo cho sinh viên để nhận link mới.

3.5. Luồng Quản lý Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN)

▶ Bước 1 (Đăng ký đề tài KLTN): Sinh viên đăng ký đề tài theo hình thức đơn lẻ (1 sinh viên) hoặc nhóm (2 sinh viên). Nếu làm nhóm, sinh viên sử dụng chức năng tra cứu MSSV để chọn bạn cùng làm, chọn Giảng viên hướng dẫn mong muốn từ danh sách GV còn chỉ tiêu (API: POST /api/theses).

▶ Bước 2 (TBM xét duyệt đề tài): TBM kiểm tra tính khả thi, trùng lặp của tên đề tài và đề cương tóm tắt để phê duyệt đề tài (API: PATCH /api/theses/:id/approve).

▶ Bước 3 (GVHD tiếp nhận hướng dẫn): GVHD được chỉ định kiểm tra đề tài và chọn 'Chấp nhận hướng dẫn' (API: PATCH /api/theses/:id/supervisor-accept). Đề tài chuyển sang trạng thái IN_PROGRESS.

▶ Bước 4 (Thực hiện & nộp báo cáo tiến độ): Sinh viên nộp báo cáo tiến độ định kỳ (theo Tuần hoặc Tháng) kèm % hoàn thành và tài liệu minh chứng. GVHD xem xét, chấm điểm tiến độ và đưa ra nhận xét hướng dẫn.

▶ Bước 5 (Phân công cán bộ phản biện): TBM phân công 2 Cán bộ phản biện (Reviewer 1 và Reviewer 2) cho đề tài đủ điều kiện bảo vệ (API: PATCH /api/theses/:id/assign-reviewers).

▶ Bước 6 (Chấm điểm & Tổng kết khóa luận): GVHD nhập điểm hướng dẫn, 2 Cán bộ phản biện nhập điểm phản biện độc lập. Hệ thống tự động tính điểm tổng kết trung bình, xếp loại và TBM xác nhận hoàn tất (API: PATCH /api/theses/:id/complete).

3.6. Luồng Phân công Giảng viên (GVHD & Phản biện)

▶ Bước 1 (Kiểm tra định mức & sĩ số): TBM tra cứu danh sách giảng viên kèm số lượng sinh viên/đề tài đang phụ trách thực tế so với giới hạn tối đa (maxSupervisedStudents)

.▶ Bước 2 (Thực hiện phân công): TBM chọn giảng viên phù hợp chuyên môn và gán vào đợt thực tập TTDN hoặc đề tài KLTN.

▶ Bước 3 (Phân công hội đồng phản biện KLTN): TBM phân công Giảng viên phản biện 1 và Giảng viên phản biện 2, hệ thống tự động loại trừ giảng viên hướng dẫn khỏi danh sách phản biện để đảm bảo tính khách quan.

▶ Bước 4 (Thông báo tức thì): Hệ thống tự động phát thông báo qua Notification Service và Socket.IO đến từng giảng viên được phân công.

3.7. Luồng Theo dõi Tiến độ và Nộp Báo cáo

▶ Bước 1 (Sinh viên nộp báo cáo định kỳ): Sinh viên vào trang báo cáo, nhập tiêu đề, nội dung công việc đã làm, tỷ lệ hoàn thành (0 - 100%) và tải lên file tài liệu đính kèm qua Multer (API: POST /api/internship-reports hoặc POST /api/thesis-progress).

▶ Bước 2 (Giảng viên kiểm tra & chấm điểm): Giảng viên nhận thông báo nộp báo cáo, xem tài liệu, nhận xét đánh giá chất lượng và chấm điểm tiến độ (API: PATCH /api/internship-reports/:id/review hoặc PATCH /api/thesis-progress/:id/feedback).

▶ Bước 3 (Phản hồi & Điều chỉnh): Sinh viên theo dõi trực tiếp nhận xét của giảng viên trên giao diện để kịp thời điều chỉnh nội dung theo yêu cầu.

3.8. Luồng Quản lý Học kỳ, Niên khóa và Mốc thời gian (Academic Term)

▶ Bước 1 (Khởi tạo học kỳ): Admin/TBM tạo mới Học kỳ (ví dụ: Học kỳ 1 - 2026-2027) kèm mã học kỳ, ngày bắt đầu và ngày kết thúc (API: POST /api/academic-terms).

▶ Bước 2 (Cấu hình mốc thời gian - Timelines): TBM thiết lập các mốc thời hạn chi tiết: Thời hạn đăng ký TTDN, Thời hạn đăng ký KLTN, Hạn nộp báo cáo tiến độ, Hạn mở link Doanh nghiệp đánh giá và Hạn chốt điểm.

▶ Bước 3 (Kích hoạt học kỳ hiện tại): Admin kích hoạt học kỳ (isCurrent: true), hệ thống tự động đồng bộ phạm vi dữ liệu đăng ký và lọc báo cáo theo học kỳ đang hoạt động (API: PATCH /api/academic-terms/:id/activate).

▶ Bước 4 (Đóng & Lưu trữ học kỳ): Khi kết thúc đợt học, Admin đóng học kỳ để khóa toàn bộ thao tác chỉnh sửa dữ liệu và lưu trữ lịch sử đào tạo (API: PATCH /api/academic-terms/:id/close).

4. TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Bảng tổng hợp tiến độ thực tế được đánh giá nghiêm ngặt dựa trên việc đối soát toàn diện chuỗi liên kết: Giao diện Frontend (React) → Client API Service (Axios) → Backend Routes & Middlewares → Controller & Business Logic Services → Cơ sở dữ liệu Mongoose Model. Chỉ những chức năng có đầy đủ mã nguồn hoạt động ở tất cả các tầng mới được xếp loại 'Hoàn thành'.

| STT | Nhóm chức năng / Nghiệp vụ | Trạng thái | Mô tả chi tiết kỹ thuật thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC) | Hoàn thành | Đầy đủ luồng Đăng nhập, Captcha SVG bảo mật, Access Token + Refresh Token (HttpOnly Cookie), kiểm tra phiên làm việc (/me), đổi mật khẩu, phân quyền 5 role (STUDENT, LECTURER, TBM, COMPANY, ADMIN). |
| 2 | Quản lý Người dùng & Quyền hạn | Hoàn thành | Giao diện AdminUsersPage & AdminPermissionsPage: Xem danh sách tài khoản, bật/tắt kích hoạt người dùng, reset mật khẩu mặc định, phân quyền động chức năng TBM cho giảng viên. |
| 3 | Quản lý Học kỳ & Niên khóa | Hoàn thành | Giao diện AcademicTermManagement: CRUD học kỳ, cấu hình mốc thời gian (timelines) cho TTDN/KLTN, kích hoạt đợt học hiện tại, đóng học kỳ, tự động tạo học kỳ mặc định khi khởi động server. |
| 4 | Quản lý Danh mục Dữ liệu Master Data | Hoàn thành | Quản lý Sinh viên (StudentManagement), Giảng viên (LecturerManagement), Doanh nghiệp (CompanyManagement): thêm mới, cập nhật hồ sơ, cấu hình hạn mức sinh viên hướng dẫn (maxSupervisedStudents). |
| 5 | Đăng ký & Xét duyệt TTDN | Hoàn thành | Sinh viên chọn công ty hoặc tự liên hệ đăng ký (RegisterInternshipPage). TBM tra cứu, lọc danh sách, duyệt hoặc từ chối hồ sơ kèm lý do phản hồi (InternshipManagement). |
| 6 | Phân công & Tiếp nhận GVHD TTDN | Hoàn thành | TBM phân công GVHD theo định mức sĩ số. Giảng viên nhận thông báo và xác nhận 'Chấp nhận hướng dẫn' hoặc 'Từ chối' (LecturerInternshipPage). Xuất dữ liệu biểu mẫu phân công. |
| 7 | Nộp & Chấm Báo cáo Thực tập | Hoàn thành | Sinh viên nộp báo cáo định kỳ kèm tải file đính kèm (Multer). Giảng viên xem chi tiết, chấm điểm tiến độ và ghi chú nhận xét đánh giá (LecturerReportPage). |
| 8 | Đánh giá Doanh nghiệp qua Tài khoản | Hoàn thành | Doanh nghiệp đăng nhập tài khoản xem danh sách sinh viên thực tập tại đơn vị và điền phiếu đánh giá tiêu chí chuyên môn, kỷ luật, điểm tổng kết (CompanyEvaluationPage). |
| 9 | Tạo & Quản lý Link Đánh giá Công khai | Hoàn thành | Sinh viên tạo link đánh giá (POST /api/evaluations/student/create-link). Hệ thống sinh mã Token bảo mật. Doanh nghiệp mở trang CompanyPublicEvaluationPage đánh giá trực tiếp không cần đăng nhập. |
| 10 | Yêu cầu & Phê duyệt Cấp lại Link Đánh giá | Hoàn thành | Sinh viên gửi đơn xin cấp lại link khi hết hạn kèm lý do (POST /api/evaluations/student/request-recreate). TBM duyệt đơn, hệ thống tự động reset token cũ và cấp token mới gia hạn thời gian. |
| 11 | Đăng ký Đề tài Khóa luận (KLTN) | Hoàn thành | Hỗ trợ đăng ký cá nhân (1 SV) hoặc nhóm (2 SV). Tích hợp tra cứu bạn cùng nhóm qua MSSV, hiển thị danh sách GVHD còn chỉ tiêu hướng dẫn (RegisterThesisPage). |
| 12 | Xét duyệt & Phân công GVHD Khóa luận | Hoàn thành | TBM duyệt đề tài KLTN, phân công GVHD. Giảng viên xác nhận hướng dẫn (LecturerThesesPage). Cập nhật trạng thái đề tài sang IN_PROGRESS. |
| 13 | Báo cáo Tiến độ KLTN Định kỳ | Hoàn thành | Sinh viên nộp báo cáo tiến độ theo Tuần/Tháng kèm % hoàn thành (0-100%) và file đính kèm (StudentThesisProgressPage). GVHD theo dõi và nhận xét đánh giá tiến độ (LecturerThesisProgressPage). |
| 14 | Phân công Cán bộ Phản biện KLTN | Hoàn thành | TBM phân công 2 Cán bộ phản biện độc lập (Reviewer 1, Reviewer 2) cho đề tài đủ điều kiện, tự động loại trừ GVHD khỏi danh sách phản biện (TbmThesisManagement). |
| 15 | Đánh giá & Chấm điểm Khóa luận | Hoàn thành | Chấm điểm 3 thành phần độc lập: Điểm GVHD, Điểm Phản biện 1, Điểm Phản biện 2. Tự động tính điểm trung bình tổng kết, xếp loại khóa luận và TBM chốt kết quả hoàn tất (TbmThesisEvaluationManagement). |
| 16 | Xuất Dữ liệu Báo cáo Excel | Hoàn thành | Tích hợp thư viện ExcelJS phía backend: Xuất danh sách sinh viên TTDN kèm GVHD & Doanh nghiệp; Xuất danh sách đề tài KLTN kèm điểm số chi tiết các thành phần ra file .xlsx định dạng chuẩn. |
| 17 | Nhắn tin Trực tiếp Thời gian thực (Chat) | Hoàn thành | ChatContext + FloatingChatBox + Socket.IO: Tạo cuộc trò chuyện 1-1 giữa SV - GV - TBM, gửi/nhận tin nhắn tức thì, hiển thị danh sách hội thoại, số tin chưa đọc và đánh dấu đã đọc. |
| 18 | Hệ thống Thông báo (Notification) | Hoàn thành | Tự động tạo và đẩy thông báo thời gian thực khi có sự kiện (duyệt đơn, phân công, nhận xét báo cáo, có đánh giá mới, cấp lại link). Có đếm số lượng chưa đọc và xem lịch sử. |
| 19 | Quản lý Lịch trình & Kế hoạch Đào tạo | Hoàn thành | Admin/TBM tạo và quản lý lịch trình sự kiện, mốc hạn quan trọng của khoa theo học kỳ (Schedule.js / scheduleRoutes.js). |
| 20 | Dashboard Thống kê theo Vai trò | Hoàn thành | 4 giao diện Dashboard chuyên biệt cho Sinh viên, Giảng viên, Doanh nghiệp và Quản trị viên/TBM hiển thị số liệu thống kê trực quan, biểu đồ tiến độ và danh sách tác vụ cần xử lý. |
| 21 | Quản lý Hồ sơ Cá nhân (Profile) | Hoàn thành | Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, cập nhật số điện thoại, email liên hệ, đổi mật khẩu, xem trang hồ sơ công khai của giảng viên và sinh viên khác (/user/:id). |
| 22 | Module Phân tích AI Đề tài / Báo cáo KLTN | Đang phát triển | Mã nguồn đã xây dựng hoàn chỉnh Model Schema AIAnalysis.js (chứa các trường kiểm tra định dạng formatCheck, tóm tắt summary, missingInformation, completionAnalysis, suggestions, overallResult). Tuy nhiên Backend Service và Giao diện UI chưa kích hoạt gọi API LLM thực tế (OpenAI/Gemini). |

Những nội dung đang tiếp tục hoàn thiện

Căn cứ trực tiếp trên hiện trạng mã nguồn của dự án, các hạng mục kỹ thuật sau đang trong lộ trình tiếp tục hoàn thiện và mở rộng:

• Tích hợp Engine AI Phân tích Tự động Báo cáo Khóa luận: Hiện tại mã nguồn đã có Model Schema AIAnalysis.js hoàn chỉnh cấu trúc dữ liệu; giai đoạn tiếp theo sẽ hiện thực hóa kết nối API với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM như OpenAI/Gemini) tại thesisProgressService để tự động quét định dạng file, tóm tắt nội dung báo cáo và phát hiện các mục thiếu sót.

• Bổ sung Xuất Biểu mẫu Báo cáo định dạng PDF: Hệ thống hiện tại đã hoàn thiện xuất dữ liệu bảng tính Excel (.xlsx qua ExcelJS); việc bổ sung xuất phiếu đánh giá thực tập và biên bản chấm khóa luận ra định dạng PDF chuẩn in ấn sẽ tiếp tục được triển khai.

• Mở rộng Giao tiếp Email Thông báo Tự động (SMTP / Nodemailer): Hệ thống hiện sử dụng Socket.IO và Notification Service nội bộ cho thông báo thời gian thực; việc tích hợp dịch vụ gửi email tự động (Nodemailer) để gửi link đánh giá trực tiếp vào hòm thư doanh nghiệp sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn kế tiếp.